# LifeCompass — Project Blueprint (Master Map)

Cập nhật: 2026-03-08 Mục đích: Bản đồ tổng thể — nhìn 1 lần hiểu toàn bộ project

## 1. MASTER TIMELINE

Week 1          Week 2          Week 3          Week 4          Week 5          Week 6          Week 7          Week 8

┌──────────┐   ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────────────┐

│ PHASE 0  │   │        PHASE 1           │   │        PHASE 2           │   │            PHASE 3                       │

│Foundation│   │      Core Flow           │   │     Monetization         │   │        Polish & Launch                   │

│ 24 tasks │   │       29 tasks           │   │        13 tasks          │   │          22 tasks                        │

│          │   │                          │   │                          │   │                                          │

│ GATE: ✓  │──▶│ GATE: ✓                 │──▶│ GATE: ✓                 │──▶│ GATE: 🚀 LAUNCH                          │

└──────────┘   └──────────────────────────┘   └──────────────────────────┘   └──────────────────────────────────────────┘

## 2. ARCHITECTURE OVERVIEW (What We're Building)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                                 │

│     👤 USER (Browser / Mobile)                                                  │

│         │                                                                       │

│         ▼                                                                       │

│  ┌─────────────────────────────────────┐                                        │

│  │  FRONTEND — Next.js 15 (Vercel)     │                                        │

│  │  ┌───────┬──────┬───────┬─────────┐ │                                        │

│  │  │Landing│Auth  │Onboard│Dashboard│ │  Pages:                                │

│  │  │Page   │Pages │Wizard │& Reads  │ │  11 screens total                      │

│  │  └───────┴──────┴───────┴─────────┘ │                                        │

│  │  Tailwind + shadcn/ui + Zustand     │                                        │

│  └──────────────┬──────────────────────┘                                        │

│                 │ HTTPS (JWT Bearer)                                            │

│                 ▼                                                                │

│  ┌─────────────────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────┐   │

│  │  BACKEND — FastAPI (Railway)        │     │  EXTERNAL APIs               │   │

│  │  ┌───────────────────────────────┐  │     │  ┌────────────────────────┐  │   │

│  │  │ API Layer                     │  │     │  │ AstroVisor API         │  │   │

│  │  │ /auth  /profiles  /charts     │  │────▶│  │ • /zi-wei/chart       │  │   │

│  │  │ /interpret  /payments         │  │     │  │ • /human-design/chart  │  │   │

│  │  └───────────────────────────────┘  │     │  │ • /bazi/chart          │  │   │

│  │  ┌───────────────────────────────┐  │     │  │ • /vedic/natal         │  │   │

│  │  │ Service Layer                 │  │     │  └────────────────────────┘  │   │

│  │  │ 3-Layer Pipeline (L1→L2→L3)  │  │     │  ┌────────────────────────┐  │   │

│  │  │ Payment (MoMo/ZaloPay)       │  │────▶│  │ Claude API (L3 AI)     │  │   │

│  │  │ PDF Export                    │  │     │  └────────────────────────┘  │   │

│  │  └───────────────────────────────┘  │     │  ┌────────────────────────┐  │   │

│  │  ┌───────────────────────────────┐  │     │  │ MoMo / ZaloPay        │  │   │

│  │  │ Data Layer                    │  │────▶│  │ Payment Gateways      │  │   │

│  │  │ PostgreSQL + Redis + Cache    │  │     │  └────────────────────────┘  │   │

│  │  └───────────────────────────────┘  │     └──────────────────────────────┘   │

│  └─────────────────────────────────────┘                                        │

│                                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3. PHASE → TASK MAPPING (Detail)

### PHASE 0 — FOUNDATION (24 tasks, Week 1)

PHASE 0: "Chạy được docker-compose up + frontend dev"

═══════════════════════════════════════════════════════

┌─ 0.1 INFRASTRUCTURE (6 tasks) ──────────────────────────────────────────────┐

│                                                                             │

│  0.1.1 .gitignore ─┐                                                       │

│  0.1.2 Dockerfile  ├─▶ 0.1.3 docker-compose.yml ─▶ 0.1.6 TEST: compose up │

│  0.1.4 .dockerignore┘                                                      │

│  0.1.5 CI pipeline (.github/workflows/ci.yml)                               │

│                                                                             │

│  Output: docker-compose up → API + PG + Redis running                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ 0.2 DATABASE (8 tasks) ───────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                            │

│  0.2.1 alembic init ──▶ 0.2.2 env.py config                               │

│                              │                                             │

│  0.2.3 User model ─────┐    │                                              │

│  0.2.4 Profile model ──┼────▶ 0.2.6 migration 001 ──▶ 0.2.7 upgrade head  │

│  0.2.5 Subscription ───┘                                                   │

│                                                                            │

│  0.2.8 Remove create_all() from main.py                                    │

│                                                                            │

│  Output: users, profiles, subscriptions, chart_cache tables                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ 0.3 AUTH API (8 tasks) ──────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                           │

│  0.3.1 Install deps (jose, passlib) ──▶ 0.3.2 core/security.py           │

│                                              │                            │

│                                         0.3.3 api/deps.py (get_user)      │

│                                              │                            │

│                         ┌────────────────────┴────────────────┐           │

│                         ▼                                     ▼           │

│                    0.3.4 auth.py                         0.3.5 users.py   │

│                    POST /register                        GET /users/me    │

│                    POST /login                           PUT /users/me    │

│                    POST /refresh                                          │

│                         │                                                 │

│                    0.3.6 Rate limiting (slowapi)                          │

│                    0.3.7 Structured logging (structlog)                   │

│                         │                                                 │

│                    0.3.8 TEST: register → login → me                     │

│                                                                           │

│  Output: Working JWT auth endpoints                                       │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼  (parallel with 0.3)

┌─ 0.4 FRONTEND SCAFFOLD (9 tasks) ────────────────────────────────────────┐

│                                                                           │

│  0.4.1 create-next-app ──▶ 0.4.2 Install deps ──▶ 0.4.3 shadcn init    │

│                                                          │                │

│                                                     0.4.4 Add components  │

│                                                          │                │

│  0.4.5 Design tokens (CSS vars) ──┐                      │                │

│  0.4.6 App shell layout ──────────┼──▶ 0.4.8 Landing page │               │

│  0.4.7 API client (ky + JWT) ─────┘         │             │               │

│                                         0.4.9 TEST: dev ok │              │

│                                                                           │

│  Output: Landing page at localhost:3000                                   │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

GATE 0 ✓ = compose up OK + alembic OK + auth OK + frontend OK

### PHASE 1 — CORE FLOW (29 tasks, Week 2-3)

PHASE 1: "User đăng ký → nhập birth data → xem luận giải"

═══════════════════════════════════════════════════════════

┌─ 1.1 BACKEND: Profile & Charts (5 tasks) ──────────────────────────┐

│                                                                     │

│  1.1.1 Profile CRUD ──▶ 1.1.2 Chart gen (link profile)            │

│                              │                                      │

│  1.1.4 Unify engines ──▶ 1.1.5 Remove local deps                  │

│  (all 5 → AstroVisor)       │                                      │

│                         1.1.3 Tier enforcement middleware            │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ 1.2 BACKEND: L3 AI Pipeline (10 tasks) ──────────────────────────┐

│                                                                     │

│  ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────────┐    │

│  │ 1.2.1 KB     │   │ 1.2.2-4 JSON │   │ 1.2.5 Interpret svc  │   │

│  │ Loader       │──▶│ zi-wei/      │──▶│ L1 → L2 → L3        │   │

│  │              │   │ numerology/  │   │ Claude API call      │   │

│  └──────────────┘   │ human-design/│   └──────────┬───────────┘   │

│                     └──────────────┘              │                │

│                                                    ▼                │

│  1.2.6 Prompt: system reading ──┐       1.2.8 Post-gen validator   │

│  1.2.7 Prompt: topic reading  ──┘              │                   │

│                                           1.2.9 Interpret endpoints│

│                                           1.2.10 Cache L3 output   │

│                                                                     │

│  Output: /interpret/system/:fw/:pid + /interpret/topic/:dom/:pid   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼  (parallel)

┌─ 1.3 FRONTEND: Auth (5 tasks) ─┐  ┌─ 1.4 FRONTEND: Onboarding (5 tasks) ─┐

│                                 │  │                                        │

│  1.3.1 Login page               │  │  1.4.1 Wizard (5 steps)               │

│  1.3.2 Register page            │  │  1.4.2 Birth data form                │

│  1.3.3 Auth store (Zustand)     │  │  1.4.3 City search                    │

│  1.3.4 Auth middleware          │  │  1.4.4 Step indicator                  │

│  1.3.5 Auth provider            │  │  1.4.5 Submit → create profile        │

│                                 │  │                                        │

└─────────────────────────────────┘  └────────────────────────────────────────┘

│                                        │

└────────────────┬───────────────────────┘

▼

┌─ 1.5 FRONTEND: Dashboard & Readings (9 tasks) ────────────────────┐

│                                                                     │

│  1.5.1 Dashboard / Home ──▶ 1.5.2 Chart data hook                  │

│                                    │                                │

│         ┌──────────────────────────┼──────────────────┐             │

│         ▼                          ▼                  ▼             │

│  1.5.3 System Reading       1.5.5 Topic Reading  1.5.7 Interpret   │

│  (per framework)            (per domain)          hook             │

│         │                          │                                │

│  1.5.4 System card          1.5.6 Topic card                       │

│                                                                     │

│  1.5.8 Tier gate component ("Unlock" CTA)                          │

│  1.5.9 Loading skeleton (shimmer)                                  │

│                                                                     │

│  Output: Full reading flow with AI interpretation                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

GATE 1 ✓ = register → onboard → dashboard → reading (free tier truncated)

### PHASE 2 — MONETIZATION (13 tasks, Week 4-5)

PHASE 2: "User trả tiền → unlock premium"

══════════════════════════════════════════

┌─ 2.1 BACKEND: Payments (7 tasks) ─────────────────────────────────┐

│                                                                     │

│  2.1.1 MoMo service ────┐                                          │

│  2.1.2 ZaloPay service ─┤                                          │

│                          ▼                                          │

│              2.1.3 Payment endpoints (/checkout, /webhook)          │

│                          │                                          │

│              2.1.4 Webhook HMAC verification                        │

│                          │                                          │

│              2.1.5 Subscription activation                          │

│                          │                                          │

│  2.1.6 Migration 002 ───┘                                          │

│  (payments table)                                                   │

│                                                                     │

│  2.1.7 Tier check in all /interpret/* endpoints                    │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ 2.2 FRONTEND: Pricing & Checkout (6 tasks) ──────────────────────┐

│                                                                     │

│  2.2.1 Pricing page ──▶ 2.2.2 Checkout page ──▶ 2.2.3 Callback    │

│  (3 tiers)               (MoMo/ZaloPay)          (success/fail)   │

│                                                                     │

│  2.2.4 Upgrade CTA (reusable "Nâng cấp" button)                   │

│  2.2.5 Profile page (tier info, subscription expiry)               │

│  2.2.6 Settings page (password, prefs, delete account)             │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ PRICING MODEL ───────────────────────────────────────────────┐

│  Free (20°)   │  0 VND        │ 3 systems │  80 words │ Basic │

│  180°         │  199,000/thg  │ 3 systems │ 500 words │+Topic │

│  360°         │  499,000/thg  │ 5 systems │1500 words │+Full  │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

GATE 2 ✓ = pay via MoMo → tier upgraded → full content unlocked

### PHASE 3 — POLISH & LAUNCH (22 tasks, Week 6-8)

PHASE 3: "Production-ready, deploy live"

════════════════════════════════════════

┌─ 3.1 BACKEND: Premium (7) ──┐  ┌─ 3.2 FRONTEND: Advanced (6) ─────────┐

│                               │  │                                       │

│  3.1.1 PDF export service     │  │  3.2.1 Life Map page (4x4 grid)      │

│  3.1.2 PDF endpoint           │  │  3.2.2 Palace grid component         │

│  3.1.3 Compatibility engine   │  │  3.2.3 Compatibility page            │

│  3.1.4 Compatibility endpoint │  │  3.2.4 Share card (9:16)             │

│  3.1.5 Full health check      │  │  3.2.5 Domain radar chart            │

│  3.1.6 Sentry integration     │  │  3.2.6 Timeline matrix               │

│  3.1.7 Rate limiting tuning   │  │                                       │

└───────────────────────────────┘  └───────────────────────────────────────┘

│                                      │

└──────────────┬───────────────────────┘

▼

┌─ 3.3 SEO & PERFORMANCE (5) ──────────────────────────────────────┐

│  3.3.1 SEO metadata  │  3.3.2 Sitemap  │  3.3.3 Mobile responsive│

│  3.3.4 Lighthouse 90+ │  3.3.5 E2E Playwright tests               │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ 3.4 DEPLOYMENT (9 tasks) ───────────────────────────────────────┐

│                                                                   │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐         │

│  │ Frontend │  │ Backend  │  │ Database │  │  Redis   │         │

│  │ Vercel   │  │ Railway  │  │ Neon     │  │ Upstash  │         │

│  │ 3.4.1    │  │ 3.4.2    │  │ 3.4.3    │  │ 3.4.4    │         │

│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘         │

│                                                                   │

│  3.4.5 Custom domain (lifecompass.vn)                            │

│  3.4.6 SSL certificate                                           │

│  3.4.7 Monitoring (Sentry + UptimeRobot)                        │

│  3.4.8 DB backup (daily, 7-day retention)                        │

│  3.4.9 CI/CD deploy pipeline                                     │

│                                                                   │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

GATE 3 ✓ = lifecompass.vn LIVE 🚀

## 4. DATA FLOW (How a Reading Works)

User nhấn "Xem Tử Vi"

│

▼

┌─ FRONTEND ──────────────────────────────────┐

│  TanStack Query → GET /interpret/system/    │

│  tu_vi/{profile_id}                         │

└──────────────────┬──────────────────────────┘

│

┌──────────▼──────────┐

│  CHECK CACHE (Redis) │

│  Key: tu_vi:{pid}    │

└──┬──────────────┬───┘

│              │

HIT │         MISS │

▼              ▼

Return cached    ┌───────────────────────────────────────────────┐

│  L1: RAW DATA                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────┐  │

│  │ asyncio.gather(                         │  │

│  │   AstroVisor.zi_wei(birth_data),        │  │

│  │   AstroVisor.human_design(birth_data),  │  │

│  │   AstroVisor.bazi(birth_data),          │  │

│  │   AstroVisor.vedic(birth_data),         │  │

│  │ )                                       │  │

│  │ + local_numerology(birth_data)          │  │

│  └─────────────────────────────────────────┘  │

│  ~2-3s (4 API calls parallel)                 │

└─────────────────┬─────────────────────────────┘

│

┌─────────────────▼─────────────────────────────┐

│  L2: KB RAG LOOKUP                            │

│  Match L1 data → ground_truth/*.json          │

│  "Thất Sát ở Cung Mệnh" → kb_rule_that_sat   │

│  "Life Path 2" → kb_rule_lp2                  │

└─────────────────┬─────────────────────────────┘

│

┌─────────────────▼─────────────────────────────┐

│  L3: CLAUDE AI INTERPRETATION                 │

│  System prompt + L1 data + L2 rules           │

│  → Claude API → Vietnamese prose              │

│  Token budget: Free 80w / 180° 500w / 360° 1500w│

│  ~3-5s                                        │

└─────────────────┬─────────────────────────────┘

│

┌─────────────────▼──────────┐

│  CACHE + RETURN              │

│  Redis SET (TTL 30 days)     │

│  → JSON response to frontend │

└──────────────────────────────┘

## 5. SCREEN MAP (11 Screens across Phases)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           SCREEN MAP                                        │

│                                                                             │

│  PUBLIC (no auth)              APP (auth required)          PREMIUM (paid)  │

│  ═══════════════               ══════════════════           ══════════════  │

│                                                                             │

│  ┌─────────┐                   ┌─────────────┐              ┌──────────┐   │

│  │ Landing │──▶ Register ──▶   │  Dashboard  │              │ Life Map │   │

│  │ Page    │    /Login         │  (Home)     │              │ (4x4)   │   │

│  └─────────┘                   └──────┬──────┘              └──────────┘   │

│  Phase 0                              │                      Phase 3       │

│                                       │                                    │

│  ┌─────────┐               ┌─────────▼────────┐            ┌──────────┐   │

│  │ Pricing │               │   Onboarding     │            │ Compat   │   │

│  │ Page    │               │   (5 steps)      │            │ Page     │   │

│  └─────────┘               └─────────┬────────┘            └──────────┘   │

│  Phase 2                              │                      Phase 3       │

│                                       ▼                                    │

│                              ┌────────────────┐                            │

│                              │ System Reading │──▶ 5 tabs (Tu Vi, Than So, │

│                              │ Page           │    HD, BaZi, Vedic)        │

│                              └────────┬───────┘                            │

│                                       │                                    │

│                              ┌────────▼───────┐                            │

│                              │ Topic Reading  │──▶ 6 domains (Career,     │

│                              │ Page           │    Love, Health, ...)      │

│                              └────────────────┘                            │

│                              Phase 1                                       │

│                                                                             │

│                              ┌────────────────┐  ┌────────────────┐        │

│                              │ Profile Page   │  │ Settings       │        │

│                              │ (tier, expiry) │  │ (pwd, prefs)   │        │

│                              └────────────────┘  └────────────────┘        │

│                              Phase 2              Phase 2                  │

│                                                                             │

│  Phase 0: Landing + Auth (3 screens)                                       │

│  Phase 1: Onboarding + Dashboard + Readings (4 screens)                    │

│  Phase 2: Pricing + Profile + Settings + Checkout (4 screens)              │

│  Phase 3: Life Map + Compatibility + Share (3 screens)                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 6. DEPENDENCY CHAIN (What Blocks What)

┌─────────────────────────────────────────┐

│          CRITICAL PATH                    │

│  (mỗi bước phải xong trước bước sau)     │

└─────────────────────────────────────────┘

Phase 0                Phase 1                  Phase 2              Phase 3

───────                ───────                  ───────              ───────

Docker + PG ──────▶ Alembic migrations OK

│

▼

Auth API ─────────▶ Auth UI (Login/Register) ──▶ All protected pages

│

▼

Frontend scaffold ─▶ Onboarding wizard ─────────▶ Dashboard ──▶ Readings

│

▼

Profile CRUD ──────▶ Chart generation ──▶ L3 AI interpret

│

▼

AstroVisor OK ──▶ All 5 systems

│

▼

Claude API OK ──▶ L3 prose output

│

▼

┌────────────────────────────┐

│ MONETIZATION CAN START     │

│ (Phase 2: Payments + Tiers)│

└────────────────────────────┘

│

▼

Phase 3: PDF,

Compat, Deploy

PARALLEL TRACKS (không block nhau):

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

• Backend Auth (0.3) ∥ Frontend Scaffold (0.4)

• Auth UI (1.3)      ∥ Onboarding (1.4)

• Backend L3 (1.2)   ∥ Frontend Auth+Onboard (1.3+1.4)

• MoMo service (2.1) ∥ ZaloPay service (2.1)  ∥  Frontend Pricing (2.2)

• PDF export (3.1)   ∥ Life Map (3.2)         ∥  SEO (3.3)

## 7. TECH STACK QUICK REFERENCE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  LAYER          TECHNOLOGY             WHY                               │

│  ═════          ══════════             ═══                               │

│                                                                          │

│  Frontend       Next.js 15 App Router  SSR + SEO + React Server Comp    │

│  UI             Tailwind + shadcn/ui   Rapid, consistent UI             │

│  State          Zustand                Simple, no boilerplate            │

│  Data Fetch     TanStack Query         Cache, retry, dedup              │

│  Forms          React Hook Form + Zod  Type-safe validation             │

│  Animation      Framer Motion          Smooth transitions               │

│  HTTP           ky                     Lightweight, interceptors         │

│                                                                          │

│  Backend        FastAPI (Python 3.12)  Async, type hints, auto-docs     │

│  ORM            SQLAlchemy 2.0 async   Mature, async support            │

│  Migration      Alembic                SQLAlchemy integration            │

│  Auth           python-jose + passlib  JWT + bcrypt                     │

│  Rate Limit     slowapi                Per-endpoint control              │

│  Logging        structlog              JSON structured logs              │

│  AI             anthropic SDK          Claude API for L3                 │

│                                                                          │

│  Database       PostgreSQL 16          Reliable, full-featured           │

│  Cache          Redis 7                Fast KV, TTL support              │

│                                                                          │

│  External       AstroVisor API         All 5 astro systems              │

│                 Claude API             L3 AI interpretation              │

│                 MoMo + ZaloPay         Vietnamese payments               │

│                                                                          │

│  Deploy         Vercel (frontend)      Free tier, edge network           │

│                 Railway (backend)      Docker, easy setup                │

│                 Neon (PostgreSQL)      Serverless PG, free tier          │

│                 Upstash (Redis)        Serverless Redis                  │

│                                                                          │

│  DevOps         Docker + Compose       Local dev parity                  │

│                 GitHub Actions         CI/CD pipeline                    │

│                 Sentry                 Error monitoring                  │

│                 UptimeRobot            Uptime monitoring                 │

│                                                                          │

│  Cost           ~$85-150/month MVP                                       │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 8. TASK COUNT SUMMARY

┌──────────┬──────────────────────┬───────┬────────────────────────────┐

│ PHASE    │ SECTION              │ TASKS │ KEY OUTPUT                 │

├──────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────────────┤

│ 0        │ 0.1 Infrastructure   │   6   │ Docker running             │

│          │ 0.2 Database         │   8   │ Schema created             │

│          │ 0.3 Auth API         │   8   │ JWT auth working           │

│          │ 0.4 Frontend         │   9   │ Landing page OK            │

│          │                      │ ──────│                            │

│          │ SUBTOTAL             │  31   │                            │

├──────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────────────┤

│ 1        │ 1.1 Profile/Charts   │   5   │ API-based engines          │

│          │ 1.2 L3 AI Pipeline   │  10   │ Claude interpretation      │

│          │ 1.3 Auth UI          │   5   │ Login/Register pages       │

│          │ 1.4 Onboarding       │   5   │ 5-step wizard              │

│          │ 1.5 Dashboard/Read   │   9   │ Reading pages              │

│          │                      │ ──────│                            │

│          │ SUBTOTAL             │  34   │                            │

├──────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────────────┤

│ 2        │ 2.1 Payments         │   7   │ MoMo/ZaloPay working       │

│          │ 2.2 Pricing/Checkout │   6   │ Purchase flow              │

│          │                      │ ──────│                            │

│          │ SUBTOTAL             │  13   │                            │

├──────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────────────┤

│ 3        │ 3.1 Premium Backend  │   7   │ PDF + Compatibility        │

│          │ 3.2 Advanced UI      │   6   │ Life Map + Charts          │

│          │ 3.3 SEO/Performance  │   5   │ Lighthouse 90+             │

│          │ 3.4 Deployment       │   9   │ lifecompass.vn LIVE        │

│          │                      │ ──────│                            │

│          │ SUBTOTAL             │  27   │                            │

├──────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────────────┤

│          │ GRAND TOTAL          │ 105   │ 🚀 Full launch             │

└──────────┴──────────────────────┴───────┴────────────────────────────┘

Blueprint này là bản đồ tổng thể. Chi tiết từng task xem tại action-plan-phases.md. Kiến trúc kỹ thuật chi tiết xem tại techstack-development-guide.md.